รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

แผนงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | ตัวชี้วัด | สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน | ร้อยละ ความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ข้อบัญญัติ | การเบิกจ่าย |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยที่ 1 (เชื่อมต่อเส้นเดิม) บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 -รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.4, ป.ร.5 และแบบแปลน | 350,000 | (อยู่ระหว่างดำเนินการ)ระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาจ้าง ร้อยละ 0.00 | ๑. จำนวนถนนที่ดี มีเพิ่มมากขึ้น ๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ | เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 มีการแพร่ระบาด ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ การดำเนินโครงการไม่ สะดวก ซึ่งตอนนี้อยู่ระ หว่างการดำเนินการร่าง ขอบเขตของงานโครงการ | ร้อยละ 0.00 |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | ตัวชี้วัด | สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน | ร้อยละ ความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ข้อบัญญัติ | การเบิกจ่าย |  |  |  |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนางหล่ำ ถึงบ้านลุงเส บ้านหนองไทร หมู่ 4 -รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.4, ป.ร.5 และแบบแปลน | 140,000 | (อยู่ระหว่างดำเนินการ)ระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาจ้าง ร้อยละ 0.00 | ๑. จำนวนถนนที่ดี มีเพิ่มมากขึ้น ๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ | เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 มีการแพร่ระบาด ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ การดำเนินโครงการไม่ สะดวก ซึ่งตอนนี้อยู่ระ หว่างการดำเนินการร่าง ขอบเขตของงานโครงการ | ร้อยละ 0.00 |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านผู้ใหญ่เลียน ถึงบ้านป้าขัน บ้านหนองไทร หมู่ 4 -รายละเอียดตามเอกสาร ป.ร.4, ป.ร.5 และแบบแปลน | 230,000 | (อยู่ระหว่างดำเนินการ)ระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาจ้าง ร้อยละ 0.00 | ๑. จำนวนถนนที่ดี มีเพิ่มมากขึ้น ๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ | เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 มีการแพร่ระบาด ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ การดำเนินโครงการไม่ สะดวก ซึ่งตอนนี้อยู่ระ หว่างการดำเนินการร่าง ขอบเขตของงานโครงการ | ร้อยละ 0.00 |

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ  สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  เพื่อให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา  การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | ตัวชี้วัด | สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน | ร้อยละ ความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ข้อบัญญัติ | การเบิกจ่าย |  |  |  |
| 1.โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | -งบประมาณในข้อบัญญัติ 640,000 บาท โอนงบประมาณครั้งที่ 1 อนุมัติ 26 พฤศจิกายน 2564 | 606,567 บาท ร้อยละ 94.7 | ๑.จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง ๒.การบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล ๓.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๔.การวางแผนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ๕.อัตราการรับรู้ข่าวสารของทาง อบต. ที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพิ่มสูงขึ้น | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย | ร้อยละ 94.7 |

ยุทธศาสตร์ทด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย

และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

แผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |  | ตัวชี้วัด | สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน | ร้อยละ ความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ข้อบัญญัติ | การเบิกจ่าย |  |  |  |
| 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญๆ | -งบประมาณในข้อบัญญัติ 70,000 บาท | 67,800 บาท ร้อยละ 96.8 | ๑.จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน ๒.จำนวนตำรวจบ้าน และอปพร. ที่เข้าร่วมโครงการ | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย | ร้อยละ 96.8 |